| CODIGO | TAREAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMENTARIO |  |  | TIEMPO ESTIMADO EN DIAS |  | ELABORADO |  |  |
| T 1-1 | Crear Cuenta en Firebase |  | El software debe utilizar un inicio de sesión rápido en este caso se utilizará firebase |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 1-2 | Crear proyecto en Android sdudio |  | Se realiza la creación del proyecto para su posterior conexión con firebase |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 1-3 | Sincronizar proyecto con firebase |  | Se debe sincronizar el proyecto para poder hacer uso de las herramientas de firebase |  |  | 5 |  | SI |  |  |
| T 1-4 | Añadir dependencias en el proyecto de Android estudio |  | Dependencias que servirán a la implementación de firebase |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 1-5 | Crear firma SHA1 |  | Se crea la firma que permite la depuración con firebase |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 1-6 | Creación de login en Android studio |  | Login que servirá para la configuración básica de las dependencias de firebase |  |  | 2 |  | SI |  |  |
| T 2-1 | Creación de firebase Realtime Database y Autentication |  | Se crean las herramientas de bases de datos y autenticación |  |  | 3 |  | SI |  |  |
| T 2-2 | Creación de cuenta en página web de app inventor |  | Se realiza con el fin de realizar pruebas para la verificación de correcta integración con firebase y Android estudio |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 2-3 | Extraer Api Key en firebase para integración con app inventor |  | Clave de producto para integración |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 2-4 | Importar extensión de firebase en app inventor |  | Librería que nos ayuda a utilizar herramientas de prueba |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 2-5 | Creación de login de prueba |  | Login de prueba |  |  | 2 |  | SI |  |  |
| T 2-6 | Conectar login con firebase Autentication |  | Se hace la conexión con el fin de implementar la autenticación |  |  | 1 |  | SI |  |  |
| T 2-7 |  | Se programa el login para que envié datos a la base de datos de realtime database y autentication | Guarda usuarios con correo y contraseña |  |  | 4 |  |  |  |  |

| T 2-8 | Crear una actividad donde me indica el estado de inicio de sesion |  | Actividad donde tenemos información sobre el inicio de sesion | 2 | SI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T 2-9 | Conectar dispositivo Android con app inventor para probar login |  | Prueba de el envio de usuarios a Firebase y autenticación de usuarios | 1 | SI |  |
| T 3-1 | Crear registro de usuario con nombre, numeró de identificación, correo y contraseña |  | Crear registro para usuarios | 5 | SI |  |
| T 3-2 | Crear login de inicio de sesión |  | Crear login para el inicio de sesión | 1 | SI |  |
| T 3-3 | Crear diseño de login de google |  | Se crea el diseño para mostrar en la pantalla | 1 | SI |  |
| T 3-4 | Depurar firma SHA1 |  | Firma para la depuración | 2 | SI |  |
| T 3-5 | Implementar dependencia de inicio de sesión de google |  | Permite iniciar sesión con cuenta de google | 3 | SI |  |
| T 3-6 | Crear porción de código donde indique el correo del usuario que inicio sesión |  | Inicio de sesión | 2 | SI |  |
| T 4-1 | Registro de usuario |  | Registro por medio del login | 2 | SI |  |
| T 4-2 | Inicio de sesión de usuarios registrados |  | Se inicia sesión con usuarios ya registrados | 2 | SI |  |
| T 4-3 | Restablecimiento de contraseña por medio de un correo electrónico |  | Recuperación de contraseña | 2 | SI |  |
| T 4-4 | Inicio de sesión con cuenta en google |  | Inicio de sesión con una cuenta creada en google | 1 | SI |  |
| T 4-5 |  | Mostrar correo, nombre, numeró de identificación del usuario que inició sesión | Mostrar correo | 1 |  | SI |

| T 5-1 | Crear Navigation buttom | Menú de navegación para abrir todos los fragment (ventanas de usuario) | 1 | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T 5-2 | Crear 3 fragment: Creación de guías, Mostrar guías, datos usuario | Ventanas de funcionalidad de la aplicación | 1 | SI |
| T 5-3 | Crear formulario para el registro de guías | Fragment en el cual se registran las guías | 4 | SI |
| T 5-4 | Crear vista donde se mostrarán las guías creadas | Fragment donde se muestran las guías creadas | 6 | SI |
| T 6-1 | Crear buscador para las guías | Buscador para las guías | 2 | NO |
| T 6-2 | Usuario admin | Permisos de administrador el cual puede ver todas las guías creadas por todos los usuarios | 2 | NO |

T 1-1

T 1-2

T1-3

T 1-4

T 1-5

T1-6

T 2-1

T 3-1

T 3-2 T 3-3 T 3-5

T3-4

T 3-6

T 5-2

MAPA DE PROCESOS

REGISTRO EN GITHUB